# REFERENCE PROJET : Projet SdE de M. Mauger et Mme Herblin

ADRESSE : 33 avenue de l’espérance – 79000 NIORT

Maître d’ouvrage (Identité / Adresse / Tél / Mail)

M. Mauger et Mme Herblin 33 avenue de l’espérance – 79000 NIORT

Date : 04/12/2025

Objet : CR rencontre du 03/12/2025 sur les choix pour le projet de SdE

MEUBLE DE SDE

- Un plan vasque unique Porcelanosa en @Krion Blanc mat 1404 x 490 x 12 mm. Débord de 2mm de chaque côté du meuble qui le soutient.  En attente de confirmation de Porcelanosa sur la profondeur du lavabo.

- 2 meubles bas de 700 x 480 x 860 mm posés au sol. 2 tiroirs dans chaque meuble. Tiroir du haut 260 mm. Tiroir du bas 600 mm, plus un tiroir caché de 260 mm. Façades en laque blanche mate.

- 2 bases pour poser les meubles au sol 700 x 480 x 20 mm. Laque blanche mate.

- Hauteur totale du meuble de SdE : piètement 2cm + meuble 86cm + plan vasque 1,2cm = 89,2 cm

- 2 siphons Chrome

- 2 bandes blanches push pull

- Présence de trop plein dans le meuble vasque  Confirmation faite par Porcelanosa

- Système d’ouverture des tiroirs. Besoin de préhension facile pour ouvrir, avec des tailles différentes de mains de M. et Mme  En attente de confirmation de Porcelanosa sur la présence et les dimensions de gorges toute largeur sur les 4 tiroirs.

- 2 mitigeurs de lavabo chromés. Hansgrohe Modèle Vivenis, hauteur sous bec 110 mm, pas de tirette, ni vidage.

- Remarque : les lavabos ne seront pas utilisés pour l’arrosage des plantes, ni le lavage des pinceaux de peinture.

AUTRES ELEMENTS

- 1 miroir rectangulaire 120 x 70 cm (80cm max), antibuée, avec éclairage intégré et variation de température de lumière, commandes sur miroir. Centré au-dessus du meuble vasque ; 10cm de cloison visible de chaque côté du miroir.  Modèle à choisir par les clients. Proposition du miroir Leroy Merlin suivant : Miroir lumineux rectangulaire l.120 x H.70 cm Scott, variateur intensité – référence 88937025

- 1 miroir grossissant, finition chrome, à fixer au mur, avec bras orientable, pas de lumière  Modèle à choisir par les clients. Proposition du miroir Leroy Merlin suivant, mais avec prise électrique à prévoir pas loin pour rechargement USB : Miroir de maquillage - Rechargeable - Chrome - Grossissement 1-7x - Avec Lumineux éclairé LED – référence 91656429

- Panier à linge sale posé au sol

ESPACE DOUCHE

- Receveur blanc extraplat en résine antidérapant 90x130 cm à poser. 2cm de ressaut. Evacuation verticale. Canivelle en fond de douche, au sol.  Modèle à choisir par les clients.

- Colonne de douche chromée apparente avec mitigeur thermostatique. Barre de commande simple à comprendre, avec 2 boutons à tourner (choix tête de douche/douchette + choix température). Tête de douche carrée max 20cm de largeur. Douchette à main rectangulaire large. Souhait d’un fort débit d’eau pour la tête de douche.  Modèle à choisir par les clients.

- 2 niches 20 x 25 x 8 cm dans la douche, à droite de la colonne. 5 cm d’écart entre les 2 niches. Carrelées dans le même matériau que le reste de la douche. Baguette de finition aluminium  Couleur de la baguette à choisir par les clients.

ESPACE DE RANGEMENT / COLONNE

- Réutilisation du meuble colonne de rangement. Suppression de ses 2 portes battantes.

- Création de petits fileurs latéraux + 2 portes battantes doubles jusqu’en haut du meuble, en laque blanche mate.

- Création d’une colonne d’étagères ouvertes, 10 x 15cm, à droite du meuble de rangement, pour des éléments décoratifs. A monter à la hauteur du meuble colonne. Etagères en laque blanche mate (pas de verre souhaité).

- Création de petits fileurs latéraux + portes battantes doubles sur toute la largeur, au-dessus du meuble et de la colonne décorative, jusqu’au plafond. En laque blanc mate (environ 60 cm de hauteur).

- Sollicitation d’un menuisier pour la réalisation de ces éléments.

WC

- Un WC blanc, tout simple, sur pied neuf, hauteur d’assisse standard, plus petite profondeur possible, évacuation par le sol, double chasse  Modèle à choisir par les clients.

- Etudier la possibilité d’installer un lave-mains dans l’angle, pour les invités.  Exemples de petits lave-mains d’angle :

  - Villeroy & Boch Subway 3.0 Lave-main WC d'angle 32x32x14.5cm 1 trou de robinet sans trop-plein Blanc Alpin

  - Lave mains d'angle scala pour wc en solid surface 35x35x16cm

- Pas d’étagères ou de rangement mural pour l’instant.

SOL

- Carrelage sol effet pierre beige Avertino 60x60 cm rectifié chez Leroy Merlin : pour le sas d’entrée + l’ensemble de la SdE

- Carrelage sol effet pierre beige Avertino 30x60 cm rectifié chez Leroy Merlin : pour le WC

- Pose suivant le calepinage fourni par les clients

MURS

Remarque : Décollage et préparation du marbre par les clients. Aucune colle, ni plâtre ne devant rester à l’arrière du marbre.

- Réalisation des cloisons intérieures en plaques de plâtre / rails + bandes + ponçage

- Dans la SdE :

  - Carrelage sol effet pierre beige Avertino 60x60 cm rectifié chez Leroy Merlin, toute hauteur, sur les 3 murs de la douche + le retour des 2 décrochés de cloisons

  - Marbre rose sur le mur qui fait face à la colonne de douche, sur toute la hauteur

  - Peinture derrière la colonne de rangement et autour de la porte

  - Calcul de la quantité de marbre nécessaire à refaire et à transmettre aux clients

  - 2 variantes de scénarios à réaliser en 3D pour le choix du revêtement mural :

    - S1 : peinture sur la cloison le long de la chambre + peinture autour de la fenêtre

    - S2 : carrelage 60x60cm sur la cloison le long de la chambre + marbre autour de la fenêtre

- Dans les WC :

  - Marbre conservé en soubassement sur le mur extérieur.

  - Peinture sur tous les autres espaces (murs et plafond)

- Dans le sas : pas d’éclairage à prévoir

ECLAIRAGE

Préalable posé par les clients : ne pas percer le plafond.

- Dans la SdE :

  - Dalle LED au plafond, à alimenter depuis le point lumineux existant et à centrer au maximum dans la pièce. Dimensions de la dalle 30 x 120 cm ou 60 x 120 cm  à valider par les clients suivant les plans à venir.

  - Etudier la possibilité de mettre un sport encastré orientable dans la cloison de la colonne de douche, au-dessus de cette dernière  vérifier le respect de la contrainte de la norme électrique NF C15-100.

  - Voir si on peut réutiliser le percement existant au plafond pour un spot encastré.

- Dans les WC : Applique murale à créer depuis la pièce attenante (percement du mur)

- Dans le sas : Pas d’éclairage à prévoir

PRISES

- Dans la SdE :

  - Sur la cloison du meuble vasque : Une prise à droite et une prise à gauche, au niveau du miroir

  - Une alimentation pour le sèche-serviette

  - Une prise basse supplémentaire sur le mur mitoyen à la chambre, pour l’aspirateur.

  - Une prise côté fenêtre, pour recharger le miroir  à valider par les clients

- Dans les WC : Pas de prise

- Dans le sas : Pas de prise

CHAUFFAGE

- Dépose du radiateur existant  vérifier l’impact du dépôt des supports sur le marbre mural, en fonction du scénario de revêtement mural choisi.

- Installation d’un radiateur – sèche-serviette mixte hydraulique/électrique, sans souffleur, type Acova, blanc  Modèle à choisir par les clients.

VMC

Préalable posé par les clients : ne pas percer le plafond et ne pas installer de VMC.

- Conserver les 2 prises d’air hautes et basses existantes

PORTES

- Dans la SdE : Réutilisation de la porte actuelle de la SdE/chambre. Encadrement à recréer. Peinture de l’ensemble à prévoir.

- Dans les WC : Porte à galandage pleine, 83cm de passage, à peindre.

- Dans le sas : Pas de porte entre le sas et la chambre. Tête de cloison en bois à créer  Finition peinture ou bois verni à choisir par les clients.

- Conservation de la porte existante pour l’accès vers le bureau

CHAMBRE

Préalable : Meubles de leur chambre poussés par les clients avant les travaux.

Remarque : Les travaux de la chambre seront réalisés ultérieurement et gérés par les clients (changement des baies, du sol, peintures, …).

- Dépose propre et méticuleuse du tissu uniquement sur le mur

- Ouverture d’un passage vers le nouveau sas.

- Fermeture de l’ouverture existante, à l’emplacement de l’ancienne porte de SdB.

- Pose d’une plaque de plâtre collée côté Chambre. Bandes. Pas de ponçage, ni peinture.

SUJETS A TRAITER AVEC LE PLOMBIER / CHAUFFAGISTE

- Choix à faire pour réduire le délai d’arriver de l’eau chaude : ballon tampon ? circuit fermé d’eau chaude ?

- Réflexion sur la création d’une trappe dans le sol, à l’emplacement du trou existant sous la baignoire, pour un accès plus facile au vide sanitaire.

- Regarder la pertinence d’isoler les tuyaux existants, dans le vide sanitaire.